Pflichtenheft

1. Projekttitel

Deutsch: Kursablauf-Zentrale
Englisch: Course Control Hub

2. Technische Plugin-Namen

- Core-Plugin: local_coursectrl

- Block-Plugin: block_coursectrl

- Subplugin-Typ im Core: coursectrl_mod

- Subplugin-Verzeichnis: mod

- Beispiel-Subplugins:

  - coursectrl_mod_assign

  - coursectrl_mod_quiz

  - coursectrl_mod_lesson

  - coursectrl_mod_page

  - coursectrl_mod_feedback

  - coursectrl_mod_forum

  - coursectrl_mod_workshop

  - coursectrl_mod_h5pactivity

3. Ziel des Systems

Die Kursablauf-Zentrale ist ein Moodle-Werkzeug für Lehrende zur:

- kursweiten Analyse von Aktivitäts-, Termin-, Sichtbarkeits- und Freigabelogik,

- sicheren Durchführung von Bulk-Änderungen,

- Erkennung und optionalen Mitbearbeitung von Datums-/Zeitangaben in Freitexten,

- grafischen Darstellung von Zeitachsen, Abhängigkeiten und Bearbeitungspfaden,

- Simulation von Sichtbarkeit und Zugänglichkeit aus Sicht definierter Lernenden-Konstellationen,

- Erkennung von Sackgassen, Edge Cases und nicht auflösbaren Bearbeitungswegen,

- revisionssicheren Protokollierung und Rücknahme von Änderungen.

4. Systemkontext

Das System besteht aus:

- einem Core-Plugin local_coursectrl als fachlichem und technischem Hauptsystem,

- einem Block-Plugin block_coursectrl als UI-Einstieg im Kurs,

- mehreren Subplugins coursectrl_mod_*, die die modulbezogene Logik einzelner Moodle-Aktivitätstypen kapseln.

5. Zielgruppen

- Lehrende

- Kursverantwortliche

- Studiengangskoordination / E-Learning-Support

- Moodle-Administrator*innen

- Qualitätsmanagement / Kursreview

6. Muss-Anforderungen

6.1 Bulk-Verarbeitung

Das System muss kursweite Massenaktionen auf unterstützte Entitäten erlauben:

- Kursmodule

- Kursabschnitte

- Kursbeschreibung

- Section-Namen

- Section-Beschreibungen

- Labels

- relevante Kurs- und Section-Einstellungen

6.2 Vorschaupflicht

Vor jeder ändernden Aktion muss eine Vorschau erzeugt werden:

- alte Werte

- neue Werte

- Konflikte

- Warnungen

- nicht verarbeitbare Elemente

6.3 Terminlogik

Das System muss Datums- und Zeitfelder bearbeiten können:

- relativ verschieben

- absolut setzen

- mehrere Felder pro Aktion

- optional Wochenenden berücksichtigen

- optional Feiertage berücksichtigen

6.4 Freitext-Erkennung

Das System muss Datums- und Zeitangaben in Freitextfeldern erkennen können in:

- Aktivitätsbeschreibungen

- Label-Texten

- Section-Titeln

- Section-Beschreibungen

- Kursbeschreibung

- weiteren unterstützten Textfeldern

Die gefundenen Stellen müssen getrennt klassifiziert werden in:

- sicher transformierbar

- unsicher / mehrdeutig

- nur informativ

6.5 Grafische Analyse

Das System muss mindestens folgende visuelle Analysen bereitstellen:

- Zeitachsen-/Timeline-Darstellung

- Gantt-ähnliche Darstellung von Terminen und Zeitfenstern

- Abhängigkeitsgraph

- Vorgänger-/Nachfolgerbeziehungen

- Konfliktmarkierungen

6.6 Simulation

Das System muss die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit für eine definierte Lernenden-Konstellation simulieren können.

Simulationsparameter:

- Zeit / Datum

- Gruppe / Gruppierung

- angenommene Completion-Zustände

- optionale weitere Statusannahmen

6.7 Sackgassenprüfung

Das System muss Kurspfade auf logische Sackgassen prüfen können, insbesondere:

- unerreichbare Aktivitäten

- zirkuläre Sperren

- unauflösbare Bedingungen

- fehlende nächste Handlung

- Edge Cases in Freigabeketten

6.8 Protokollierung und Rollback

Das System muss Änderungen protokollieren und, sofern technisch möglich, rückgängig machen können.

6.9 Erweiterbarkeit

Die modulbezogene Logik muss über standardisierte Subplugins gekapselt werden, damit weitere Aktivitätstypen ohne Kernumbau ergänzt werden können.

7. Kann-Anforderungen

- Presets für wiederkehrende Aktionen

- Export von Reports

- gespeicherte Prüfschemata

- optionale KI-gestützte Priorisierung von Risikofällen

- gruppenspezifische Simulationsprofile

- visuelle Vergleichsansicht vor/nach Änderung

8. Nicht-Ziele in der ersten Ausbaustufe

- vollautomatische Freitextänderung ohne Review in unsicheren Fällen

- autonome KI-Entscheidungen über Kurslogik

- vollumfängliche Unterstützung aller Moodle-Aktivitätstypen in MVP 1

- feingranulare Bewertungssimulation über alle Sonderfälle aller Module hinweg

9. Qualitätsanforderungen

- nachvollziehbar

- testbar

- erweiterbar

- fehlertolerant

- datensparsam

- rollen- und berechtigungssicher

- bei großen Kursen performant genug für produktive Nutzung

10. Datenschutz und Sicherheit

- nur berechtigte Rollen dürfen Änderungen ausführen

- Vorschau und Simulation dürfen nur kurskontextbezogen erfolgen

- Snapshots und Logs müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden

- Texte und Änderungsstände dürfen nur im Rahmen der fachlichen Funktion gespeichert werden

- Risiko- und Prüfberichte müssen berechtigungsgeschützt sein

Fachliche Funktionsblöcke

A. Kursinventar

Erfassung aller relevanten Kursobjekte in einem normalisierten Modell.

B. Bulk-Aktions-Engine

Durchführung von Massenänderungen mit Vorschau, Validierung und Ausführung.

C. Text-Datetime-Engine

Analyse und Änderung von Datums-/Zeitangaben in Freitexten.

D. Visual Analytics

Grafische Darstellung von Terminen, Abhängigkeiten und Freigabelogik.

E. Simulation

Prüfung der Kurslogik aus Sicht definierter Lernenden-Konstellationen.

F. Risiko- und Sackgassenanalyse

Deterministische Prüfung auf problematische Bearbeitungspfade.

G. Audit / Rollback / Presets

Nachvollziehbarkeit, Wiederverwendung und sichere Rücknahme.

Konkreter technischer Blueprint

1. Architekturprinzip

1.1 Gesamtarchitektur

- local_coursectrl enthält die gesamte Fachlogik.

- block_coursectrl dient als kurssichtbarer Einstiegspunkt.

- coursectrl_mod_* kapseln modulbezogene Speziallogik.

- Kurs-, Abschnitts-, Label- und Textlogik verbleibt im Core.

1.2 Schichten

- Presentation Layer

- Application Layer

- Domain Layer

- Adapter Layer

- Persistence Layer

1.3 Kerngrundsatz

Modulspezifisches Verhalten in Subplugins, kursweite und textuelle Logik im Core.

2. Verzeichnisbaum

local/coursectrl/

version.php

settings.php

index.php

manage.php

preview.php

execute.php

reports.php

simulation.php

history.php

rollback.php

db/

access.php

install.xml

services.php

subplugins.json

events.php

upgrade.php

classes/

manager/

registry.php

inventory_manager.php

workflow_manager.php

preview_manager.php

batch_manager.php

rollback_manager.php

preset_manager.php

report_manager.php

simulation_manager.php

textreview_manager.php

local/

contract/

activity_adapter.php

inventory_provider.php

report_provider.php

entity/

inventory_item.php

course_item.php

section_item.php

cm_item.php

text_item.php

batch_item.php

learner_state.php

graph_node.php

graph_edge.php

risk_item.php

text_hit.php

dto/

preview_change.php

execution_result.php

validation_result.php

simulation_result.php

timeline_result.php

graph_result.php

rollback_result.php

inventory/

inventory_service.php

entity_normalizer.php

section_inventory.php

course_inventory.php

label_inventory.php

text_inventory.php

text/

text_datetime_extractor.php

text_datetime_parser.php

text_datetime_rewriter.php

text_hit_classifier.php

text_change_builder.php

analysis/

course_graph_builder.php

dependency_graph_builder.php

temporal_conflict_detector.php

reachability_analyzer.php

dead_end_detector.php

escape_path_checker.php

consistency_runner.php

risk_prioritizer.php

simulation/

condition_evaluator.php

visibility_simulator.php

learner_state_factory.php

next_step_engine.php

scenario_builder.php

visualization/

timeline_builder.php

gantt_dataset_builder.php

graph_dataset_builder.php

heatmap_dataset_builder.php

persistent/

batch.php

batch_item.php

snapshot.php

preset.php

report.php

text_hit.php

risk.php

form/

selector_form.php

bulk_action_form.php

text_review_form.php

simulation_form.php

check_profile_form.php

rollback_form.php

preset_form.php

output/

renderer.php

dashboard_page.php

preview_page.php

report_page.php

simulation_page.php

history_page.php

external/

get_inventory.php

preview_bulk_action.php

execute_bulk_action.php

get_text_hits.php

apply_text_changes.php

get_timeline.php

get_dependency_graph.php

run_checks.php

run_simulation.php

get_batch_history.php

rollback_batch.php

save_preset.php

load_preset.php

event/

batch_created.php

batch_executed.php

batch_rolled_back.php

report_generated.php

privacy/

provider.php

templates/

dashboard.mustache

selector.mustache

preview.mustache

textreview.mustache

timeline.mustache

graph.mustache

simulation.mustache

history.mustache

risks.mustache

amd/src/

dashboard.js

selector.js

preview.js

textreview.js

timeline.js

graphview.js

simulation.js

history.js

ajax.js

lang/

de/local_coursectrl.php

en/local_coursectrl.php

mod/

assign/

version.php

classes/

adapter.php

field_map.php

validator.php

checker.php

lang/de/coursectrl_mod_assign.php

lang/en/coursectrl_mod_assign.php

quiz/

version.php

classes/

adapter.php

field_map.php

validator.php

checker.php

lang/de/coursectrl_mod_quiz.php

lang/en/coursectrl_mod_quiz.php

lesson/

version.php

classes/

adapter.php

field_map.php

validator.php

checker.php

page/

version.php

classes/

adapter.php

field_map.php

validator.php

checker.php

feedback/

version.php

classes/

adapter.php

field_map.php

validator.php

checker.php

forum/

version.php

classes/

adapter.php

field_map.php

validator.php

checker.php

workshop/

version.php

classes/

adapter.php

field_map.php

validator.php

checker.php

h5pactivity/

version.php

classes/

adapter.php

field_map.php

validator.php

checker.php

Block-Plugin

blocks/coursectrl/

version.php

block_coursectrl.php

db/access.php

lang/de/block_coursectrl.php

lang/en/block_coursectrl.php

templates/block.mustache

classes/output/renderer.php

Standardisierte Adapter-Schnittstelle

<?php

namespace local_coursectrl\local\contract;

interface activity_adapter {

public static function component(): string;

public function is_available(): bool;

public function get_supported_actions(): array;

public function get_supported_fields(): array;

public function get_instances_for_course(int $courseid, array $filters = []): array;

public function describe_instance(int $cmid): array;

public function validate_action(string $action, array $payload, array $cmids): array;

public function preview_action(string $action, array $payload, array $cmids): array;

public function execute_action(string $action, array $payload, array $cmids, int $userid): array;

public function export_state(int $cmid): array;

public function restore_state(array $state): array;

public function run_checks(array $cmids, array $profile = []): array;

public function get_dependency_hints(array $cmids): array;

}

Unterstützte Kernaktionen

- shift_dates

- set_dates

- set_visibility

- set_completion

- set_availability

- copy_settings_from_reference

- run_checks

Datenmodell

1. local_coursectrl_batch

Kopfdatensatz einer Aktion

Felder:

- id

- courseid

- userid

- action

- payloadjson

- status

- timecreated

- timemodified

2. local_coursectrl_batch_item

Ergebnis je betroffenem Objekt

Felder:

- id

- batchid

- entitytype

- entityid

- component

- status

- previewjson

- resultjson

3. local_coursectrl_snapshot

Rollback-Basis

Felder:

- id

- batchid

- entitytype

- entityid

- component

- statejson

- timecreated

4. local_coursectrl_preset

Gespeicherte Vorlagen

Felder:

- id

- userid

- courseid

- name

- description

- action

- configjson

- scope

5. local_coursectrl_report

Analyse- und Prüfberichte

Felder:

- id

- courseid

- userid

- reporttype

- configjson

- resultjson

- timecreated

6. local_coursectrl_text_hit

Gefundene Datums-/Zeitstelle in Text

Felder:

- id

- courseid

- entitytype

- entityid

- fieldname

- matchedtext

- normalizedvalue

- confidence

- contextjson

7. local_coursectrl_risk

Risikofund / Konflikt / Sackgassenhinweis

Felder:

- id

- courseid

- risktype

- severity

- entitytype

- entityid

- detailsjson

- timecreated

Formale Funktionsspezifikation

F1 – Kursinventar

Das System muss alle relevanten Kursobjekte inventarisieren und normalisieren.

Ein-/Ausgaben

- Input: courseid

- Output: normalisierte Entitätsliste

F2 – Bulk-Auswahl

Das System muss filterbare und persistente Zielmengen für Bulk-Aktionen bereitstellen.

F3 – Vorschau

Das System muss eine konflitksensitive Vorschau jeder Änderung erzeugen.

F4 – Terminänderung

Das System muss strukturierte Datumsfelder modulübergreifend ändern können.

F5 – Text-Datetime-Erkennung

Das System muss Datums-/Zeitstellen in Freitexten erkennen, bewerten und zur Review bereitstellen.

F6 – Text-Datetime-Änderung

Das System muss bestätigte Texttreffer in nachvollziehbarer Weise aktualisieren können.

F7 – Visualisierung

Das System muss visuelle Darstellungen für Zeit, Abhängigkeiten und Konflikte generieren.

F8 – Lernenden-Simulation

Das System muss Sichtbarkeit und Erreichbarkeit aus Sicht definierter Zustände simulieren.

F9 – Konsistenz- und Sackgassenanalyse

Das System muss logische Fehlkonfigurationen und nicht auflösbare Pfade erkennen.

F10 – Audit / Rollback

Das System muss ausgeführte Aktionen nachvollziehbar protokollieren und rückgängig machen können.

Schrittweise Arbeitsplanung

Phase 0 – Projektvorbereitung

Ziel: Grundlagen, Abgrenzung, technische Leitentscheidungen.

Arbeitsschritte

- Projektvision final abstimmen

- Namenskonventionen festziehen

- Rollen- und Rechtekonzept definieren

- Ziel-Moodle-Versionen festlegen

- Coding-Standards und Branching-Strategie festlegen

- MVP-Scope definieren

- Teststrategie definieren

- Review- und Freigabeprozess definieren

Deliverables

- Architekturentscheidungsdokument

- MVP-Scope

- Rechtekonzept

- Technische Guideline

Phase 1 – Skeleton und Infrastruktur

Ziel: lauffähiges Grundgerüst.

Arbeitsschritte

- local_coursectrl-Skeleton anlegen

- block_coursectrl-Skeleton anlegen

- db/subplugins.json einrichten

- db/access.php anlegen

- db/install.xml mit Basistabellen erstellen

- Basisnavigation und Einstiegsseiten anlegen

- Renderer- und Template-Grundgerüst anlegen

- Registry-Mechanismus implementieren

- Persistents für Batch, Snapshot, Preset, Report anlegen

- Minimaltest für Installation und Grundnavigation erstellen

Deliverables

- installierbares Plugin-Grundgerüst

- funktionierende Navigation

- Basistabellen

- Registry

Phase 2 – Inventar und Selektionslogik

Ziel: Kurse vollständig und normalisiert erfassen.

Arbeitsschritte

- inventory_service implementieren

- Kursobjekte inventarisieren

- Sections inventarisieren

- Labels inventarisieren

- Texte inventarisieren

- Filterlogik implementieren

- Selektionszustand modellieren

- Inventar-UI aufbauen

- AJAX-Endpunkt get_inventory

- UI-Tests mit kleinen und großen Kursen

Deliverables

- vollständige Inventarliste

- Filter- und Auswahloberfläche

- normalisierte Entitätsmodelle

Phase 3 – Adapter-Basis und erste Aktivitätstypen

Ziel: modulbezogene Logik anschließen.

Arbeitsschritte

- Adapter-Interface finalisieren

- Basisklasse für Adapter implementieren

- coursectrl_mod_assign umsetzen

- coursectrl_mod_quiz umsetzen

- coursectrl_mod_feedback umsetzen

- Field-Mappings definieren

- Validatoren je Adapter anlegen

- Preview-Rückgabe standardisieren

- modulspezifische Checks vorbereiten

- Integration in Registry testen

Deliverables

- 3 erste produktive Adapter

- standardisierte Adapter-API

- modulbezogene Vorschau- und Ausführungslogik

Phase 4 – Bulk-Engine für strukturierte Felder

Ziel: sichere Termin-Massenänderung.

Arbeitsschritte

- preview_manager implementieren

- batch_manager implementieren

- rollback_manager vorbereiten

- Aktion shift_dates implementieren

- Aktion set_dates implementieren

- Snapshot-Erzeugung integrieren

- Vorschau-Tabellen aufbauen

- Ausführungsworkflow absichern

- Ergebnisreporting ergänzen

- Testfälle für Datumskonflikte erstellen

Deliverables

- funktionierende Bulk-Vorschau

- produktive strukturierte Datumsänderung

- Batch- und Snapshot-Mechanik

Phase 5 – Freitext-Zeit-/Datumsanalyse

Ziel: textuelle Termine erkennen und kontrolliert mitverändern.

Arbeitsschritte

- text_datetime_extractor implementieren

- Normalisierung von Treffern implementieren

- Confidence-/Ambiguitätslogik entwickeln

- unterstützte Textquellen anbinden

- text_review_form entwickeln

- get_text_hits-Service implementieren

- apply_text_changes-Service implementieren

- Textänderungs-Vorschau integrieren

- Text-Snapshots für Rollback ergänzen

- Tests für sichere/unsichere Treffer erstellen

Deliverables

- Freitext-Erkennung

- Review-Oberfläche

- kontrollierte Textänderung

Phase 6 – Visualisierung

Ziel: Kurslogik visuell erfassbar machen.

Arbeitsschritte

- timeline_builder implementieren

- Gantt-Datenmodell definieren

- dependency_graph_builder implementieren

- Konfliktmarkierungen aufbauen

- Timeline-Frontend umsetzen

- Graph-Frontend umsetzen

- Drilldown für einzelne Knoten ergänzen

- Exportoptionen für Visualisierungen ergänzen

- UI-Performance für große Kurse testen

- Nutzbarkeit mit realen Kursdaten prüfen

Deliverables

- Timeline/Gantt

- Abhängigkeitsgraph

- visuelle Konfliktanzeige

Phase 7 – Lernenden-Simulation

Ziel: Sichtbarkeit und Erreichbarkeit aus konkreter Perspektive simulieren.

Arbeitsschritte

- learner_state-Modell definieren

- condition_evaluator implementieren

- visibility_simulator implementieren

- next_step_engine implementieren

- simulation_form entwickeln

- run_simulation-Service implementieren

- Ergebnisdarstellung als Liste und Graph

- Begründungen pro Sperre ausgeben

- Simulationsprofile speichern

- Grenzfälle je Aktivitätstyp testen

Deliverables

- funktionierende Kurszustandssimulation

- Sichtbarkeitsdarstellung

- Next-Step-Auswertung

Phase 8 – Risiko-, Konsistenz- und Sackgassenanalyse

Ziel: logische Fehlkonfigurationen zuverlässig erkennen.

Arbeitsschritte

- consistency_runner implementieren

- reachability_analyzer entwickeln

- dead_end_detector entwickeln

- escape_path_checker entwickeln

- Risiko-Klassifikation und Severity-Modell festlegen

- run_checks-Service implementieren

- Risikopanel im UI umsetzen

- direkte Verknüpfung von Fund → Korrektur vorbereiten

- Prüfprofile anlegen

- Tests mit problematischen Beispielszenarien aufbauen

Deliverables

- deterministische Risikoanalyse

- Sackgassenprüfung

- strukturierte Risiko-Reports

Phase 9 – Presets, Historie, Audit, Rollback

Ziel: produktionsreife Nutzung.

Arbeitsschritte

- Preset-Manager implementieren

- Historienansicht aufbauen

- Rollback auf Batch-Ebene finalisieren

- Teil-Rollback für Text / Struktur trennen

- Audit-Renderer ergänzen

- Exportfunktionen ergänzen

- Eventing vervollständigen

- Aufbewahrungslogik definieren

- Datenschutzreview durchführen

- Praxis-Tests mit Administrator- und Lehrendenrollen

Deliverables

- Presets

- Historie

- Rollback

- Audit-Ansicht

Phase 10 – Härtung und Ausbau

Ziel: Produktionsqualität und weitere Aktivitätstypen.

Arbeitsschritte

- forum-Adapter fertigstellen

- lesson-Adapter fertigstellen

- page-Adapter fertigstellen

- h5pactivity-Adapter fertigstellen

- workshop-Adapter mit erhöhter Prüftiefe fertigstellen

- Performance-Profiling durchführen

- Behat-/PHPUnit-Tests ausbauen

- UI-/UX-Feinschliff

- Dokumentation für Lehrende und Admins erstellen

- Release- und Migrationspaket vorbereiten

Deliverables

- vollständige Erstversion

- erweiterte Adapterabdeckung

- Dokumentation

- Release Candidate

Priorisierte MVP-Definition

MVP 1

- Skeleton

- Registry

- Inventar

- Auswahl

- Adapter: assign, quiz, feedback

- strukturierte Datumsverschiebung

- Vorschau

- Snapshots light

MVP 2

- Text-Datetime-Erkennung

- Textreview

- Timeline/Gantt

- Presets

- Historie

MVP 3

- Simulation

- Risiko-/Sackgassenprüfung

- weitere Adapter

- Rollback vollständig